# 群忆成员 D 后端开发任务指南

个人执行版  依据两份上传文档整理  2026 年 10 月 25 日

你负责后端与数据开发，兼运行集成。你的核心成果是：把 C 的网页、B 的 AI 能力和真实消息数据连接起来，让用户导入、查询、追问、查看原文及删除数据的整条流程能够运行。

## 先统一你的岗位

两份材料存在分工差异：《参赛方向与实施建议》仍将 D 列为验证与展示；《四人详细分工与开发任务清单》已明确 D 负责后端、数据和运行集成，并列出 D01—D12。本指南以详细清单的具体分工为执行依据，实施建议用于确定产品目标和功能边界。建议今天与 A 同步这一口径。

| 成员 | 主要职责 | 与你的交接 |
| --- | --- | --- |
| A | 产品、独立测试和参赛材料 | 给你需求与开发案例；接收运行说明、日志和可验收版本。 |
| B | AI 理解、检索、追问及通知判断 | 提供算法、提示词、工具和结果结构；你提供数据访问与调用通道。 |
| C | 前端页面与交互 | 按你们约定的接口提交数据、展示结果；你负责接收、保存及返回。 |
| 你 D | 后端、数据、调用与运行集成 | 维护接口规范、数据一致性、会话、错误、日志和最终运行包。 |

## 今天最先做的五件事

☐ 与 A 确认当前分工和学院实际提交时间。
☐ 与 B 验证 WorkBuddy 联名版的模型、工具及运行能力。
☐ 建立能启动的服务或平台工具流程，并能检查是否正常运行。
☐ 保存一条模拟通知，重新读取并核对原文、群标签和时间。
☐ 给 B、C 一份字段与返回样例草案，确定下一次联调时间。

先实现文本消息。截图、语音、待办与自动读取私人群不作为首版必需任务。材料没有说明你们的当前代码进度，因此以下均为待核对、待执行清单，不代表已经完成。

# 一  先做数据与基础接口

☐ D01  验证运行方式和服务骨架  原计划 10 月 25 日前

你要做：确认联名版能否运行服务、读写文件和保存数据；确定配置入口，建立健康检查和统一错误格式。若平台只允许内部工具流程，就按相同职责实现。

交付与验收：运行验证记录及启动说明；C 能连接到服务，或能调用约定的平台工具。尚未确认的模型和外部依赖不写成可用。

☐ D02  设计数据结构和唯一标识  10 月 26 日前

你要做：整理消息、导入批次、群标签、事件、会话、查询记录及用户或数据空间的关联。每条消息分配稳定标识，区分发送时间和导入时间。

交付与验收：字段说明、样例与初始化方法；不知道的发送时间留空，不能用导入时间代替。与 B、C 确认后再大量开发。

☐ D03  实现文本导入和校验  10 月 28 日前

你要做：接收 C 提交的文本、来源标签、发送时间和批次；检查格式、长度、必填项，保存原文与用户校对信息，明确重复提交如何处理。

交付与验收：导入功能及成功、部分失败样例；失败记录可以定位，不悄悄丢数据。保存成功和索引成功分别说明。

☐ D04  实现列表详情与覆盖统计  10 月 29 日前

你要做：提供消息列表、按标识读取原文、群标签和时间范围查询；分别统计已导入与可检索内容，缺失来源或时间如实保留。

交付与验收：列表、详情和覆盖范围接口；C 能查看原文，数量来自实际数据，B 能读取有权使用的消息。

☐ D05  接通索引创建更新和清理  10 月 29 日前

你要做：按 B 的算法约定连接索引构建与查询；保存消息与索引的映射，新增、修订、删除后同步维护，处理失败可重试或重建。

交付与验收：索引维护记录；新消息可进入检索，删除记录不再返回，系统能说明哪些数据尚未准备好。检索策略由 B 负责。

# 二  再接通会话和 AI 流程

☐ D06  保存会话与条件版本  11 月 1 日前

你要做：保存提问、追问回复、当前条件和引用；为会话分配标识，支持条件新增、替换与清除。接收 B 的更新结果，不自行猜测用户意图。

交付与验收：会话读写与更新功能；更正“不是上周，是上个月”后旧条件被替换；两个会话互不污染，刷新按约定恢复。

☐ D07  实现模型调用和 Agent 调度  11 月 1 日前

你要做：封装平台允许的调用方式，连接 B 的检索、原文读取与版本工具；约定超时、调用次数上限和结果格式，避免无限循环。

交付与验收：真实调用通道及工具接线；网页请求确实触发处理，失败明确返回。提示词和判断策略由 B 提供，凭据不进入前端。

☐ D08  校验结果结构与引用归属  11 月 3 日前

你要做：检查返回状态、必要字段及引用标识；每个引用必须存在、未删除，并属于当前用户或数据空间。先控制工具读取范围，再校验最终结果。

交付与验收：无效或越权引用的拦截记录；不存在的来源不能发给 C。字段是否真正支持结论由 B 判断，你负责程序约束。

☐ D09  建立日志与故障定位  11 月 5 日前

你要做：给请求分配标识，记录处理步骤、耗时、模型是否实际调用、是否成功及错误类别；向 A 提供脱敏的查询方式。

交付与验收：脱敏日志与错误说明；拿到一次失败请求就能定位环节。接口返回成功不能直接当作 AI 调用成功。

☐ D10  完成删除与数据隔离  11 月 5 日前

你要做：联动清理原文、索引、缓存及相关引用；旧答案来源失效时清楚标记。多人模式检查接口归属，单机演示则说明边界。

交付与验收：删除和隔离自测记录；删后不能查回原文，多人模式不能跨用户读取。日志和备份的保留范围也须说明。

# 三  你怎样组织联调并交付运行版本

☐ D11  主持技术联调与后端修复  10 月 29 日起  11 月 8 日收敛

你要做：维护可运行的整合版本，先连接导入和原文读取，再连接真实检索、追问、更正及答案展示；检查重复请求、并发会话和索引不同步。

交付与验收：整合版本、复现步骤与修复记录；接口变更同步 B、C，A 按同样步骤能确认修复。

☐ D12  交付运行包与恢复备份  11 月 10 日初版  12 日验收

你要做：整理依赖、配置项、启动步骤、示例数据、健康检查和恢复方式；与 C 确认前端入口，与 B 确认 AI 配置，配合 A 换设备演示。

交付与验收：可运行版本、说明和备份；另一台设备可按说明完成流程，联网要求与已知限制写清。原方案不要求你必须公开部署。

## 联调按这个顺序进行

① C 提交文本 → 你保存并返回标识 → C 查看列表和原文。
② 你向 B 提供检索所需数据与工具 → B 返回候选 → C 展示。
③ 接入真实模型调用 → 保存追问和回复 → 返回引用及结果。
④ 加入条件更正、通知变化、冲突、无答案和系统失败。
⑤ 验证删除、刷新恢复、重复请求与不同会话，再固定演示版本。

## 向队友索取什么以及交给他们什么

| 对接人 | 你需要对方提供 | 你应交给对方 |
| --- | --- | --- |
| B | 工具输入输出、提示词、候选格式、五种状态、更正条件规则、索引更新约定 | 数据读取和调用通道、会话上下文、引用校验结果及调用日志。 |
| C | 页面表单字段、分页需要、追问回复形式、前端运行和构建方式 | 接口说明、成功失败样例、会话与请求标识、原文和覆盖统计。 |
| A | 首版需求、开发案例、验收安排和实际提交时间 | 可运行版本、后端自测记录、错误说明、日志与恢复操作。 |

B 或 C 的功能尚未交付时，可以先按约定样例完成服务和页面接线，并标注为模拟响应；10 月 29 日最小流程验收前须接通实际数据。最终 AI 展示使用真实调用，不能用固定答案掩盖故障。

# 四  数据和接口至少要约定到什么程度

以下为基于原任务清单补充的落地建议，不是已经选定的技术栈。10 月 26 日前由你维护草案，与 B、C 共同确认；可用 HTTP 接口，也可用平台内工具实现同样的数据约定。

## 数据字段建议

| 对象 | 至少保存的信息 |
| --- | --- |
| 消息 | 消息标识、用户或数据空间、群标签、原文、发送时间、导入时间、批次、索引状态。 |
| 事件与证据 | 事件标识、关联消息、字段值、支持该字段的消息与片段、更正或冲突状态。 |
| 会话 | 会话标识、历史问题与回复、当前有效条件、条件版本、最新结果和引用。 |
| 请求日志 | 请求标识、会话关联、处理步骤、调用状态、耗时、错误类别；不记录密钥。 |

## 六类逻辑接口

| 接口或工具 | 输入与返回重点 |
| --- | --- |
| 导入消息 | 输入原文、群标签、发送时间和批次；返回标识、成功失败项及索引状态。 |
| 消息列表与详情 | 输入分页或消息标识；返回当前有权查看的记录、原文与来源。 |
| 查询或继续会话 | 输入问题、会话标识及补充或更正；返回状态、有效条件、候选、追问、答案与引用。 |
| 通知变化 | 输入事件或候选标识；返回原值、新值、证据和不确定事项。B 判断，你读写。 |
| 覆盖范围 | 返回实际导入和可检索记录数、群标签、时间范围，以及缺失信息说明。 |
| 删除消息 | 输入当前有权删除的消息标识；返回删除状态及索引、引用的更新结果。 |

## 查询状态必须分清

answer 为有依据的答案；clarify 为需要追问；not_found 为已查范围内无候选；uncertain 为有材料但不足或冲突；error 为调用或系统失败。实际字段名由三人确认，但这些含义不能混用。

至少交 C 一份成功导入、部分失败、详情和删除样例；向 B 索取上述五种查询状态及引用样例。用户归属应由可信会话或约定的数据空间机制确定，不能直接信任前端随意传入的用户标识。

# 五  时间安排和最终验收清单

今天是 2026 年 10 月 25 日。以下沿用详细任务清单的目标日期；若 D01 还未完成，先补运行和读写验证，不假定此前任务已经完成。学院截止时间若更早，请 A 调整共同安排。

| 目标日期 | 你应交付的结果 |
| --- | --- |
| 10 月 25—26 日 | 补齐 D01；确认 D02 数据结构、接口样例及 B/C 分工。 |
| 10 月 28—29 日 | 完成 D03—D05，与 B/C 跑通导入、检索、查看原文。 |
| 11 月 1—3 日 | 完成 D06—D08，接通真实调用、会话更正和引用校验。 |
| 11 月 5—8 日 | 完成 D09—D10，持续 D11；配合独立测试并修复后端问题。 |
| 11 月 10—12 日 | 完成 D12，固定运行版本、说明和备份，换设备验收。 |
| 11 月 13—14 日 | 配合 A 完成内部交付、恢复和预演；按学院实际时间执行。 |

## 这些检查通过才能说后端完成

☐ 导入消息后刷新或重启，数据仍能按约定读取。
☐ 新消息可检索，原文引用对应正确记录，覆盖统计真实。
☐ 追问继续使用正确会话，条件更正能替换或清除旧值。
☐ 不同会话互不污染；多人模式不能跨用户读取或删除。
☐ 模型超时、格式错误、无结果和证据不足分别处理。
☐ 删除后原文与索引失效，旧引用不再泄露被删内容。
☐ 可以凭请求标识定位问题，并证明模型实际调用情况。
☐ 队友在另一设备按说明成功演示，故障恢复有步骤。

## 你最终交出五项成果

1. 后端服务或平台工具流程，以及数据库和索引。
2. 接口与字段说明、状态定义、成功失败样例。
3. 后端自测、联调修复记录与脱敏调用日志。
4. 启动、配置、依赖、联网要求和已知限制说明。
5. 可运行整合版本、示例数据和恢复备份。

整理依据：你本次上传的《群忆_四人详细分工与开发任务清单 (1).docx》与《校园群消息AI助手_参赛方向与实施建议_含作品形态选择新版(1).docx》。具体岗位依前者 D01—D12 与接口交接部分；字段和操作顺序为据此补充的执行建议。